Проєкт

**Долинська міська рада**

Калуського району Івано-Франківської області

восьме скликання

(сорок друга сесія)

**РІШЕННЯ**

Від 18.01.2024 **№ \_\_\_\_\_-42/2024**

м. Долина

**Про хід виконання у 2023 році**

**програми сталого енергетичного**

**розвитку Долинської територіальної**

**громади на 2022-2024 роки**

Заслухавши звіт про хід виконання за 2023 рік програми сталого енергетичного розвитку Долинської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 18.11.2021 № 1124-17/2021 (далі - Програма), та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити звіт про хід виконання у 2023 році програми сталого енергетичного розвитку Долинської територіальної громади на 2022-2024 роки згідно додатку.

2. Роботу по виконанню Програми у 2023 році вважати \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Міський голова Іван ДИРІВ

Додаток до рішення міської ради

від 18.01.2024 № \_\_\_\_\_-42/2024

**Звіт**

**про хід виконання у 2023 році програми сталого енергетичного розвитку Долинської територіальної громади на 2022-2024 роки**

Програма розроблена з метою забезпечення досягнення цілей у сфері сталого енергетичного розвитку в населених пунктах Долинської міської територіальної громади, виходячи із завдань задекларованих у Директиві ЄС з енергоефективності 2010/31/ЄС (Energy Performance of Buildings Directive), а також стратегічних державних та регіональних документах у сферах сталого енергетичного розвитку та клімату.

Комплекс заходів, запланованих Програмою передбачає орієнтацію на зменшення споживання традиційних видів енергії, запровадження використання енергії з альтернативних та відновлюваних джерел, і як наслідок – скорочення обсягів викидів парникових газів на території громади.

Програма затверджена рішенням міської ради від 18.11.2021 №1124-17/2021.

Реалізація Програми передбачає виконання заходів по 4-х напрямках:

1. Енергетичний менеджмент.

2. Підвищення обізнаності населення та компетентності посадових осіб відповідальних за енерговикористання.

3. Зменшення споживання традиційних видів енергії в житловій, бюджетній та комунальній сферах громади.

4. Запровадження використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії.

На початку 2023 року виникла заборгованість минулого 2022 року з оплати послуг з розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Долинської територіальної громади до 2030 року в сумі 49 900,0 грн, яка була виплачена у 2023 році.

Всього по Програмі на 2023 рік було передбачено заходів на загальну суму 7 707 591,0 грн. Станом на 31 грудня 2023 року використано 1 621 578,9 грн з міського бюджету.

Детальнішу інформацію про використання коштів на виконання заходів Програми наведено в таблиці нижче:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва заходів** | **Термін**  **викона**  **ння** | **Виконавці** | **Фінансування, грн** | | **Результат** |
| заплановано | використано |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6 | Виготовлення сертифікатів енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери та адміністративних будівель | 2023 | Управління ЖКГ | 250 000,0 | 97 000,0 | Проведено енергетичні аудити та виготовлено сертифікати енергетичної ефективності для корпусу «Г» КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» та Центру здоров’я дитини |
| 1.11 | Виготовлення звіту з обстеження технічного стану будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Зірочка» | 2023 | Міська рада | 35 000,0 | 35 000,0 | Виготовлено звіт з технічного стану будівлі ЗДО «Зірочка» |
| 3.4 | Виконання заходів з енергозбереження – капітальний ремонт (комплексна термомодернізація) Долинського ліцею №4 по вул. Обліски 16 в м. Долина Калуського району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023-2024 | Управління ЖКГ | 580 000,0 | 579 719,0 | Виготовлено ПКД на комплексну термомодернізацію Долинського ліцею № 4 |
| 3.5 | Виконання заходів з енергозбереження – капітальний ремонт (в т ч. заміна вікон, системи опалення, системи електроживлення та освітлення) Долинської дитячої художньої школи по вул. Котляревського, 9 в м. Долина Калуського району Івано-Франківської області | 2023 | Управління ЖКГ | 600 000,0 | 599 860,0 | Виконано заходи з підготовки до опалювального сезону |
| 4.3 | Співфінансування проекту «Виконання заходів з енергозбереження – капітальний ремонт системи електропостачання з встановленням сонячної станції в ЗДО «Теремок» по вул. Степана Бандери, 10 в м. Долина Калуського району Івано-Франківської області (в т.ч. виготовлення ПКД) | 2023 | Управління ЖКГ | 240 000,0 | 239 999,9 | Виготовлено ПКД та профінансовано частку міської ради в проекті |
| 4.4 | Розроблення концепції Сотової енергетичної мережі, адаптованої до умов Долинської територіальної громади | 2023 | Управління ЖКГ | 70 000,0 | 70 000,0 | Створення передумов енергетичної безпеки громади |
| **Всього:** | | | | **1 775 000,0** | **1 621 578,9** |  |

Начальник відділу сталого

енергетичного розвитку та

адаптації до змін клімату Андрій МАРТИН