ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

## від 18.11.2021 № 1118-17/2021

ПРОГРАМА

благоустрою Долинської ТГ

на 2022-2024 роки

ПАСПОРТ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розпорядчі документи про розроблення Програми | Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», постанови КМУ «Про правила благоустрою населених пунктів» |
| 3. | Розробник Програми | Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець | КП «Комунгосп» Долинської міської ради |
| 5. | Учасники Програми | Долинська міська рада, Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради, комунальне підприємство «Комунгосп» |
| 6. | Терміни реалізації програми | 2022 – 2024 рр. |
| 7 7. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет Долинської територіальної громади |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: у тому числі кошти міського бюджету: | У межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті 182 847 055,00 грн 182 847 055,00 грн |

ПРОГРАМА

благоустрою Долинської ТГ

на 2022-2024 роки

1. Основні положення

Програма благоустрою Долинської ТГ 2022-2024 роки розроблена та передбачена для викoнання комунальним підприємством «Комунгосп» Долинської міської ради.

Планування в межах Програми здійснено на програмно-цільовому принципі, який покликаний сприяти прозорості господарських процесів та забезпечити територіальну громаду інформацією про хід її виконання і досягнутий рівень ефективності використання бюджетних  коштів.

2.  Мета, завдання та ресурси Програми

Мета Програми – забезпечення санітарного благополуччя та утримання в належному стані об’єктів благоустрою і комунальної інфраструктури в Долинській територіальній громаді, покращення якості та комфорту умов проживання (життєдіяльності) громади.

Відповідно до задекларованої мети, протягом 2022-2024 років КП «Комунгосп» працюватиме над вирішенням ряду виробничих та невиробничих завдань.

До виробничих завдань КП «Комунгосп» на 2022-2024 роки належать:

- Утримання в належному стані місць концентрованого збору твердих побутових відходів (сміттєвих майданчиків).

- Роздільне збирання твердих побутових відходів на території Долинської ТГ (в тому числі від порізки зелених насаджень), здійснення відбору корисних складників з метою подальшої їх реалізації на ринку вторинної сировини.

- Санітарне очищення Долинської ТГ, вивезення з його території твердих побутових відходів та рідких нечистот з подальшою їх утилізацією.

- Моніторинг санітарного благополуччя та своєчасна ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Долинської ТГ, вивезення великогабаритних відходів.

- Інформаційна робота з населенням та юридичними особами з метою дотримання ними законодавства про відходи, недопущення виникнення стихійних сміттєзвалищ, стимулювання оплати за надані послуги.

- Утримання в належному стані комунальної мережі доріг та пішохідних доріжок в тому числі в зимовий період, забезпечення на них умов для безпеки руху, паспортизація доріг.

- Підтримка благоустрою і чистоти міських вулиць, парку, скверів, пам’ятників, тимчасових споруд, забезпечення своєчасного видалення аварійних дерев та інших зелених насаджень та покосу трав.

- Контроль за дотриманням законодавства та інших нормативних актів в сфері благоустрою фізичними і юридичними особами, ведення профілактичної та претензійно-позовної роботи з порушниками.

- Забезпечення належного рівня відведення дощових і талих вод на території Долинської ТГ  шляхом утримання, обслуговування та розширення мережі ливневої каналізації.

- Забезпечення належного рівня освітлення (в тому числі декоративного) вулиць та прибудинкових територій Долинської ТГ в нічний час шляхом утримання, обслуговування та розширення мережі вуличного освітлення і комунальних електромереж.

- Утримання та підтримка належного рівня благоустрою відпочинкової зони «Парк-став» та інших зон відпочинкового та рекреаційного призначення, а також сприяння забезпеченню змістовного дозвілля населення, заняття спортом, відпочинку тощо.

- Забезпечення ритуального обслуговування населення та належної експлуатації і благоустрою кладовищ.

До невиробничих завдань КП «Комунгосп» на 2022-2024 роки відносяться:

- Забезпечення ефективного та беззбиткового функціонування підприємства, стратегічного та оперативного планування, а також недопущення виникнення в нього заборгованостей.

- Оперативне забезпечення підприємства всіма необхідними видами ресурсів для повсякденної роботи.

- Забезпечення високого рівня трудової дисципліни на підприємстві, дотримання безпечних та комфортних умов праці.

- Планування та впровадження ефективних управлінських рішень (в тому числі кадрового характеру), спрямованих на покращення якості роботи підприємства.

- Налагодження та ведення ефективного управлінського, бухгалтерського та статистичного обліку, системи постійного контролю за виконанням робіт і заходів, а також витрат матеріально-технічних та фінансових ресурсів.

- Забезпечення роздільного бухгалтерського та управлінського обліку доходів і витрат у всіх підрозділах підприємства та за всіма напрямками його роботи.

- Активний пошук можливостей для збільшення обсягів власних доходів підприємства за рахунок ведення активної претензійно-позовної роботи зі споживачами та дебіторами, а також надання різного роду платних послуг стороннім суб’єктам.

Відповідно до задекларованих завдань Програми для їх повноцінного охоплення та забезпечення якісної реалізації комунальне підприємстві «Комунгосп» протягом кожного року залучатиме людські, матеріально-технічні та фінансові ресурси.

Людськими ресурсами, необхідними для реалізації мети та завдань Програми є організаційна структура КП «Комунгосп», затверджена рішенням Долинської міської ради, яка в 2022-2024 роках складатиметься з наступних підрозділів:

- Адміністрація – 20,5 шт. од.

- Транспортний цех – 46,25 шт. од.

- Служба обслуговування дорожньої інфраструктури – 35шт. од.

- Служба благоустрою та санітарного очищення території громади – 88 шт. од.

- Енергетична служба – 7 шт. од.

- Служба «Парк-став» – 6 шт. од.

Загальна кількість задіяних людських ресурсів – 202,75 шт. од.

Крім того до виконання робіт в рамках Програми протягом року можуть залучатись додаткові людські ресурси, зокрема на умовах оплачуваних громадських робіт за направленням Долинського центру зайнятості. Оплату заробітної плати таким працівникам буде здійснюватись за рахунок коштів Центру зайнятості та за рахунок власних доходів КП «Комунгосп».

До матеріально-технічних ресурсів КП «Комунгосп» в першу чергу належить власний парк авто техніки:

- спецтехніка для вивозу ТПВ та рідких нечистот – 8 од. (в т.ч. сміттєвози – 7 од.; ас-машина – 1 од.);

- трактори та екскаватори з навісним обладнанням – 9 од.;

- бульдозер – 1 од.;

- автокран – 1 од.;

- автовишки – 2 од. (в т.ч. телескопічна – 1 од.; ліктева – 1 од.);

- вантажні бортові автомобілі – 3 од.;

- вантажні автомобілі самоскиди – 4 од.;

- малий бортовий вантажний автомобіль – 1 од.;

- автобус пасажирський – 2 од.;

- легковий автомобіль – 1 од.

Загальна кількість автотехніки підприємства на початок 2022 року – 32 одиниць.

Крім того, до даної категорії ресурсів належить інше технологічне обладнання, що знаходиться на балансі підприємства, зокрема: зварювальний агрегат САК, стаціонарне обладнання для подрібнення деревини, бензопила, косарки, верстати та інше обладнання.

Фінансовими ресурсами підприємства для реалізації Програми є:

- кошти міського бюджету (в тому числі кошти з загального фонду та з бюджету розвитку);

- власні кошти підприємства (доходи від надання послуг вивозу ТПВ, реалізації вторинної сировини, надання інших послуг, реалізації дров та щепи для потреб опалення);

- інші джерела коштів не заборонені чинним законодавством.

3.  Заходи Програми

Планування заходів Програми на 2022-2024 роки здійснено на підставі задекларованих мети і завдань, виходячи з наявних в розпорядженні КП «Комунгосп» людських, матеріально-технічних та фінансових ресурсів та прогнозних можливостей бюджету територіальної громади.

Розподіл відповідальності за реалізацію окремих заходів здійснено між різними профільними елементами організаційної структури КП «Комунгосп» (цехи та служби).

3.1. Адміністрація КП «Комунгосп»

Функцією даного підрозділу є забезпечення безпосереднього виконання всіх невиробничих завдань та одного з виробничих – ритуальне обслуговування населення, а також організацію, планування та контроль за виконанням всіх виробничих завдань в рамках Програми.

Загальна чисельність штатних одиниць по структурі адміністрації КП «Комунгосп» – 20,5 шт. од.

Таблиця 3.1.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Адміністрація» КП «Комунгосп» в 2022р.

| № з/п | Стаття видатків | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 5372295 |
| 2 | Паливно-мастильні матеріали | 365103 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 211322 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 19064 |
| 6 | Інші поточні видатки (сплата платежів до бюджету) | 95000 |
| Разом | 6062784 |

Таблиця 3.1.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Адміністрація» КП «Комунгосп» в 2023році

| № з/п | Стаття видатків | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 5632603 |
| 2 | Паливно-мастильні матеріали | 396583 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 238956 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 30954 |
| 6 | Інші поточні видатки (сплата платежів до бюджету) | 95000 |
| Разом | 6394096 |

Таблиця 3.1.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Адміністрація» КП «Комунгосп» в 2024році

| № з/п | Стаття видатків | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 6163023 |
| 2 | Паливно-мастильні матеріали | 427063 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 276816 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 42828 |
| 6 | Інші поточні видатки (сплата платежів до бюджету) | 95000 |
| Разом | 7004730 |

3.2. Транспортний цех

Транспортний цех є допоміжним підрозділом КП «Комунгосп», основною функцією якого є забезпечення належного утримання та експлуатації у виробничих цілях транспортних засобів і механізмів підприємства.

Загальна чисельність штатних одиниць по транспортному цеху КП «Комунгосп» – 46,25 шт. од.

Техніка, що перебуває в транспортному цеху залучається до виконання робіт різними структурними підрозділами підприємства. Відповідно, планові витрати на паливно-мастильні матеріали по кожній одиниці техніки будуть відображені в структурі планових видатків кожної зі служб, відповідно до відсотку залучення кожної машини до обслуговування певної служби.

Таблиця 3.2.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Транспортний цех» КП «Комунгосп» в 2022р.

| № з/п | Стаття видатків | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 9103372 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 10163 |
| 3 | Запасні частини | 1438700 |
| 4 | Матеріали | 282359 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 130987 |
| Разом | 10965580 |

Таблиця 3.2.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Транспортний цех» КП «Комунгосп» в 2023р.

| № з/п | Стаття видатків | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 9544464 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 11039 |
| 3 | Запасні частини | 1640500 |
| 4 | Матеріали | 319284 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 144641 |
| Разом | 11659927 |

Таблиця 3.2.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Транспортний цех» КП «Комунгосп» в 2024 р.

| № з/п | Стаття видатків | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 10443262 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 13140 |
| 3 | Запасні частини | 1755400 |
| 4 | Матеріали | 369879 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 158228 |
| Разом | 12739909 |

3.3. Служба обслуговування дорожньої інфраструктури

Першим з підрозділів виробничої діяльності розглядаємо службу обслуговування дорожньої інфраструктури КП «Комунгосп».

Функцією даного підрозділу є забезпечення виконання наступних виробничих завдань:

- Утримання в належному стані комунальної мережі доріг та пішохідних доріжок в тому числі в зимовий період, забезпечення на них умов для безпеки руху, паспортизація доріг.

- Забезпечення належного рівня відведення дощових і талих вод на території Долинської ТГ шляхом утримання, обслуговування та розширення мережі ливневої каналізації.

Виходячи із завдань, що стоять перед службою обслуговування дорожньої інфраструктури, а також вищезазначених об’ємів, протягом 2022 року передбачається реалізувати наступні заходи:

- утримувати в належному технічному стані полотно проїжджих частин комунальних доріг Долинської громади, забезпечити проведення їх поточних та капітальних ремонтів в межах коштів передбачених на це в міському бюджеті за рахунок підрядних організацій та власних ресурсів;

- утримувати в належному технічному стані пішохідну інфраструктуру вздовж комунальних доріг, а також в парках, скверах та біля елементів благоустрою, забезпечити проведення їх поточних та капітальних ремонтів в межах коштів передбачених на це в міському бюджеті за рахунок підрядних організацій та власних ресурсів підприємства, як у місті Долині, так і в селах  територіальної громади;

- підтримувати в належному стані систему організації дорожнього руху в межах комунальних доріг Долинської ТГ, шляхом нанесення відповідної дорожньої розмітки, утримання, заміни та встановлення дорожніх знаків та інших елементів (інформаційні таблички та знаки, пішохідні огородження, світлофорний об’єкт та ін.);

- проведення обслуговування мереж ливневого водовідведення на прибудинкових територіях, в парках, скверах тощо;

- після кожних випадань сильних опадів дощу, але не рідше двох разів на місяць в весняно-осінній період прочищати 340 колодязів дощової каналізації та 10,4 км мережі дощової каналізації в межах можливостей технічної бази підприємства або із залученням сторонньої техніки;

- провести ремонт 20 горловин колодязів дощової каналізації (вздовж центральних доріг та на прибудинкових територіях), а також відремонтувати, або виготовити нових до 20 решіток та провести промивання систем в міру необхідності;

- забезпечити належне утримання доріг та пішохідних доріжок протягом зимового періоду, шляхом прогортання снігу та посипання протиожиледною сумішшю (поливання соляним розчином) по мірі необхідності;

- виконання інших оперативних робіт з метою утримання, експлуатації та ремонту підвідомчої інфраструктури, згідно рішень сесії міської ради, виконавчого комітету, а також протокольних доручень та розпоряджень міського голови, критичних зауважень депутатів тощо.

Загальна чисельність штатних одиниць по службі обслуговування дорожньої інфраструктури КП «Комунгосп» – 35 шт. од.

Крім людських ресурсів до роботи над виконанням заходів залучатиметься також техніка та водії транспортного цеху КП «Комунгосп».

Враховуючи вищенаведені розрахунки, очікувані видатки на забезпечення ефективного функціонування служби обслуговування дорожньої інфраструктури матимуть наступну структуру.

Таблиця 3.3.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Служба обслуговування дорожньої інфраструктури» КП «Комунгосп» в 2022р.

| № з/п | Стаття видатків | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 7479576 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 2678528 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 368569 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 106301 |
| Разом | 10632973 |

Таблиця 3.3.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Служба обслуговування дорожньої інфраструктури» КП «Комунгосп» в 2023р.

| № з/п | Стаття видатків | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 7841989 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 2909477 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 416676 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 117382 |
| Разом | 11285614 |

Таблиця 3.3.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Служба обслуговування дорожньої інфраструктури» КП «Комунгосп» в 2024р.

| № з/п | Стаття видатків | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 8580466 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 3127415 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 482825 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 128400 |
| Разом | 12319106 |

3.4. Служба благоустрою та санітарного очищення

Наступний підрозділ виробничої діяльності – служба благоустрою та санітарного очищення КП «Комунгосп».

Функцією даного підрозділу є забезпечення виконання наступних виробничих завдань:

- Утримання в належному стані місць концентрованого збору твердих побутових відходів (сміттєвих майданчиків).

- Роздільне збирання твердих побутових відходів на території громади  (в тому числі від порізки зелених насаджень), здійснення відбору корисних складників з метою подальшої їх реалізації на ринку вторинної сировини.

- Санітарне очищення Долинської ТГ, вивезення з його території твердих побутових відходів та рідких нечистот з подальшою їх утилізацією.

- Моніторинг санітарного благополуччя та своєчасна ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території Долинської ТГ, вивезення великогабаритних відходів.

- Інформаційна робота з населенням та юридичними особами з метою дотримання ними законодавства про відходи, недопущення виникнення стихійних сміттєзвалищ, стимулювання оплати за надані послуги.

- Підтримка благоустрою і чистоти вулиць, парків, скверів, пам’ятників, тимчасових споруд Долинської ТГ, забезпечення своєчасного видалення аварійних зелених насаджень та покосу трав.

- Контроль за дотриманням законодавства та інших нормативних актів в сфері благоустрою фізичними і юридичними особами, ведення профілактичної та претензійно-позовної роботи з порушниками.

- Забезпечення належної експлуатації і благоустрою кладовищ.

- Облаштувати сквер в місті Долина по вул. Хмельницького.

Виходячи з широкого набору завдань, над вирішенням яких протягом року працюватиме служба, значними є і обсяги її планових заходів, які умовно можна розділити на 2 групи:

- Заходи в сфері поводження з відходами:

- забезпечити утримання в належному технічному та санітарному стані 60 майданчиків для організованого збору твердих побутових відходів;

- проводити щоденний вивіз відходів з місць організованого збору ТПВ по територіальній громаді згідно розроблених схем санітарного очищення власним парком сміттєвозів підприємства для захоронення на полігоні;

- проводити викачування рідких нечистот з громадських туалетів із подальшою їх утилізацією по мірі необхідності;

- проводити вивіз побутових відходів та викачування рідких нечистот в інших замовників поза територією на умовах укладених договорів;

- забезпечити експлуатацію та складування відходів на існуючому полігоні ТПВ з дотриманням технологій передбачених законодавчими, нормативними актами та проектною документацією;

- підтримувати та розвивати існуючу систему роздільного збору та сортування відходів з метою відбору з них корисних складників та подальшої їх реалізації;

- проводити постійну інформаційну роботу із населенням та юридичними особами із залученням ЗМІ з метою виконання ними вимог законодавства в сфері поводження з відходами, своєчасних розрахунків за надані послуги;

- своєчасно виявляти, фіксувати відповідними актами (за участі відповідальних осіб міської ради) та ліквідовувати (за умови наявності на це дозволу міської ради та ресурсної відомості з калькуляцією витрат) стихійні сміттєзвалища на території Долинської ТГ, проводити вивезення великогабаритних відходів через залучення власної техніки (в тому числі за рахунок виявлених винних суб’єктів);

- вживати заходів з профілактики і недопущення виникнення стихійних сміттєзвалищ шляхом притягнення винних осіб і суб’єктів до адміністративної відповідальності та ведення інформаційної роботи.

- Заходи в сфері благоустрою:

- щоденне прибирання проїзних частин вулиць населених пунктів Долинської ТГ і тротуарів загальною площею 156520,00 м², та періодичне поглиблене прибирання (не рідше одного разу на місяць) 45625,00 м²;

- провести ремонт 35 лавок по вул. Грушевського, майдані Січових Стрільців, вул. Чорновола, на території міського парку;

- провести фарбування 50 стійок дорожніх знаків та 9 автобусних зупинок по вул. Шептицького, Грушевського, Омеляна Антоновича, проспекті Незалежності;

- щонайменше двічі на рік провести дрібний ремонт 6 містків по вул. Франка, Садова, Нова (Омеляна Антоновича), Зелена, Міцкевича, Шептицького;

- після випадання сильних опадів, але не рідше 2 разів на місяць у весняно-осінній період проводити очищення містків від намулу, гілок дерев та різного роду сміття по вул. Омеляна Антоновича, Південна, Франка, Шептицького, Міцкевича, Садова, Нова, Зелена, Хмельницького, Яворівській та інші;

- перед початком зимового періоду розвезти та встановити, а по його закінченню зібрати та вивезти з вулиць міста 120 ящиків для зберігання протиожеледної суміші, відремонтувати 50 ящиків;

- перед початком зимового періоду провести заходи з благоустрою та підготовки до використання елементи зимового відпочинку (ковзанка, льодова гірка, новорічні ялинки, святкова ілюмінація тощо);

- до різдвяних свят встановити та прикрасити, а по їх закінченню – демонтувати біля центральної ялинки шопку;

- забезпечити належне утримання пам’ятників в місті (М.Грушевському, Т.Шевченку, Борцям за Українську державу, Вічний вогонь), пам’ятних знаків видатним долинянам (Горбовому, Пачовському, Лопатинському, Любачівському, могили Пачовського, Горбового, могили визначних долинян (кладовище по вул. Нова), пам’ятник за домом молитви та ін.) та на території Долинської ТГ;

- провести встановлення, забезпечити обслуговування та ремонт в місті громадських туалетів (стаціонарні та пересувні);

- забезпечити належне утримання та благоустрій міських кладовищ, ведення обліку поховань, а також здійснювати поховання невідомих осіб;

- протягом року мінімум двічі провести покіс, згрібання, навантаження та вивезення трави на площі 30 га по газонах, зелених зонах, територіях парку і скверів міста, а саме по проспекті Незалежності, вул. Нафтовиків, Чорновола, Грушевського, Пушкіна, Довбуша, Чернишевського, Міцкевича, Омеляна Антоновича, Шептицького, Південна, в міському парку, в дворах багатоквартирних житлових будинків (за мінусом площ прибудинкових територій);

- в міру необхідності та за умови наявності дозволу на знесення (окрім екстрених аварійних випадків) проводити видалення зелених насаджень в розрахунку орієнтовно 60 дерев на рік;

- проводити періодичне формуюче обрізання крон зелених насаджень на території Долинської ТГ;

- за рахунок відходів санітарної та формуючої обрізки та видалення зелених насаджень та з залученням додаткових обсягів даного ресурсу проводити заготівлю дров та щепи з метою подальшого використання для власних потреб та для продажу стороннім організаціям;

- в тісній співпраці з іншими структурними підрозділами підприємства  та вразі потреби разом із сектором оперативного реагування та контролю за паркуванням  міської ради проводити постійний контроль за додержанням вимог законодавства та нормативних актів щодо благоустрою населених пунктів Долинської ТГ, при виявленні порушень вживати заходів попередження (приписи) та притягнення до адміністративної відповідальності порушників;

- провести придбання щонайменше двох спецавтомобілів та будівництво автозаправної станції;

- проведення озеленення та утримання зелених насаджень в Долинській ТГ;

- проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи з жителями приватного сектору по приведенню в належний стан огорож, фасадів будинків, прилеглих садибних території;

- виконання інших оперативних робіт в галузі благоустрою та санітарного очищення територіальної громади на виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови.

Загальна чисельність штатних одиниць по службі благоустрою та санітарного очищення КП «Комунгосп» – 88 шт. од.

Крім людських ресурсів до роботи над виконанням заходів залучатиметься також техніка та водії (машиністи) транспортного цеху КП «Комунгосп».

Враховуючи вищенаведені розрахунки, очікувані видатки на забезпечення ефективного функціонування служби благоустрою та санітарного очищення матимуть наступну структуру.

Таблиця 3.4.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Служба благоустрою та санітарного очищення» КП «Комунгосп» в 2022р.

| № з/п | Стаття видатків | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 14587353 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 1640972 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 470599 |
| 5 | Придбання двох спец автомобілів (сміттєвозів) | 4500000 |
| 6 | Будівництво автозаправної станції | 750000 |
| 7 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 97931 |
| 8 | Інші поточні видатки (сплата платежів до бюджету) | 105000 |
| Разом | 22151855 |

Таблиця 3.4.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Служба благоустрою та санітарного очищення» КП «Комунгосп» в 2023р.

| № з/п | Стаття видатків | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 15294164 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 1782460 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 532140 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 119085 |
| 6 | Інші поточні видатки (сплата платежів до бюджету) | 105000 |
| Разом | 17832849 |

Таблиця 3.4.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Служба благоустрою та санітарного очищення» КП «Комунгосп» в 2024р.

| № з/п | Стаття видатків | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 16734410 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 1918499 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 616465 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 140142 |
| 6 | Інші поточні видатки (екологічний податок) | 105000 |
| Разом | 19514516 |

3.5. Енергетична служба

Над завданням забезпечення належного рівня освітлення вулиць та прибудинкових територій міста і сіл громади в нічний час шляхом утримання, обслуговування та розширення мережі вуличного освітлення і комунальних електромереж на КП «Комунгосп» працює енергетична служба.

Заходами передбаченими до впровадження службою в 2022-2024 роках є:

- утримувати в справному технічному стані мережу вуличного освітлення Долинської територіальної громади;

- щоденно проводити огляди 104 підстанцій вуличного освітлення на виявлення можливих несправностей, перевіряти міцність затискачів, фактичний опір мережі для виявлення можливих коротких замикань, відповідність часу встановленого на таймерах вуличного освітлення;

- не рідше одного разу на тиждень проводити детальний огляд всієї мережі вуличного освітлення з перевіркою справності підключення світильників до ЛЕП вуличного освітлення, виявлення кабелів, що вийшли з ладу, заміною несправних світильників та ламп;

- протягом року провести ремонт 600 світильників, замінити орієнтовно 600 ламп та 4,2 км повітряної кабельної ЛЕП;

- провести паспортизацію та розробку загальної схеми вуличного освітлення міста і сіл громади;

- не рідше 3 раз на місяць проводити перепрограмування таймерів в підстанціях вуличного освітлення для оптимізації освітлення вулиць відповідно до тривалості світлового дня;

- перед новорічними святами провести підключення новорічних ялинок та інших елементів світлового декору;

- для проведення близько 12 святкових заходів забезпечувати подачу напруги для озвучення та підключення виїзної торгівлі;

- замінити 24 лічильників, в яких вийшов термін експлуатації;

Загальна чисельність штатних одиниць по енергетичній службі КП «Комунгосп» – 7 шт. од.

Враховуючи вищенаведені розрахунки, очікувані видатки на забезпечення ефективного функціонування енергетичної служби матимуть наступну структуру.

Таблиця 3.5.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Енергетична служба» КП «Комунгосп» в 2022р.

| № з/п | Стаття видатків | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 1235615 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 930235 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 549514 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 1978256 |
| 6 | Електроенергія | 4536500 |
| Разом | 9229940 |

Таблиця 3.5.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Енергетична служба» КП «Комунгосп» в 2023р.

| № з/п | Стаття видатків | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 1295485 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 1010442 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 621375 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 2180852 |
| 6 | Електроенергія | 5012800 |
|  | Разом | 10120954 |

Таблиця 3.5.1 – Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Енергетична служба» КП «Комунгосп» в 2024р.

| № з/п | Стаття видатків | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 1417480 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 1084083 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 719845 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 2385102 |
| 6 | Електроенергія | 5484900 |
|  | Разом | 11091410 |

3.6. Служба «Парк-став»

Над завданням утримання та підтримки належного рівня благоустрою відпочинкових зон міста, а також сприяння забезпеченню змістовного дозвілля населення, в КП «Комунгосп» працює служба «Парк-став».

Заходами передбаченими до впровадження службою протягом 2022 року є:

- запобігання забруднення водного плеса ставу, випасанню худоби на газонах парку, перешкоджання купанню в недозволених місцях, виходу на лід в зимовий період, браконьєрському вилову риби;

- організація та забезпечення роботи рятувального поста, який слідкуватиме за поводженням людей в плаваючих засобах та надання допомоги в разі необхідності;

- утримання в справному технічному стані плаваючого засобу самої рятувальної служби та необхідного інвентаря;

- моніторинг за дотриманням порядку у відпочинкових зонах;

- придбання та проведення висаджування посадкового матеріалу;

- провести поточний ремонт містків;

- встановити нові та замінити старі або знищені лавки;

- облаштувати систему водовідведення на футбольному полі (матеріали, робота), сприяти в його облаштуванні;

- провести профілактичне чищення всіх джерел та колодязів;

- вести активну співпрацю з ГО «Рибалка» з метою збереження і примноження іхтіофауни міського ставу;

- забезпечувати проведення на території парку масових заходів протягом року (дні міста, день молоді, Водохреща та інші);

- вести роботу з покращення відпочинково-спортивної інфраструктури парку (розширення дитячого та спортивного майданчиків, облаштування ковзанки, лижної траси, тощо).

Загальна чисельність штатних одиниць службі «Парк-став» КП «Комунгосп» – 6 шт. од.

Враховуючи вищенаведені розрахунки, очікувані видатки на забезпечення ефективного функціонування служби «Парк-став» матимуть наступну структуру.

Таблиця 3.6.1 – Планові витрати на структурний підрозділ «Служба «Парк-став» КП «Комунгосп» в 2022р.

| № з/п | Стаття видатків | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 909144 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 0,00 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 246538 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 26341 |
| Разом | 1182023 |

Таблиця 3.6.1 – Планові витрати на структурний підрозділ «Служба «Парк-став» КП «Комунгосп» в 2023 р.

| № з/п | Стаття видатків | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 953195 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 0,00 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 278778 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 29087 |
| Разом | 1261060 |

Таблиця 3.6.1 – Планові витрати на структурний підрозділ «Служба «Парк-став» КП «Комунгосп» в 2024 р.

| № з/п | Стаття видатків | Сума, грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 1042957 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 0,00 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 322970 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 31800 |
| Разом | 1397727 |

4.  Видатки на реалізацію Програми

Таблиця 4.1 – Зведені планові витрати по Програмі на 2022 рік в частині поточних видатків

| № з/п | Стаття видатків | Видатки по структурних підрозділах, грн | ВСЬОГО ВИДАТКІВ, грн |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | адміністрація | транспортний цех | служба обслуговування дорожньої інфраструктури | служба благоустрою та санітарного очищення міста | енергетична служба | служба «Парк-став» |  |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 5372295 | 9103372 | 7479576 | 14587353 | 1235615 | 909144 | 38687355 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 365103 | 10163 | 2678528 | 1640972 | 930235 | 0,00 | 5625000 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 | 1438700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1438700 |
| 4 | Матеріали | 211322 | 282359 | 368569 | 470599 | 549514 | 246538 | 2128900 |
| 5 | Придбання двох спец автомобілів (сміттєвозів) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4500000 | 0,00 | 0,00 | 4500000 |
| 6 | Будівництво автозаправної станції | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750000 | 0,00 | 0,00 | 750000 |
| 7 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 19064 | 130987 | 106301 | 97931 | 1978256 | 26341 | 2358700 |
| 8 | Інші поточні видатки (сплата платежів до бюджету) | 95000 | 0,00 | 0,00 | 105000 | 0,00 | 0,00 | 200000 |
| 9 | Електроенергія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4536500 | 0,00 | 4536500 |
| РАЗОМ | 6062784 | 10965580 | 10632973 | 22151855 | 9229940 | 1182023 | 60225155 |

Таблиця 4.1 – Зведені планові витрати по Програмі на 2023 рік в частині поточних видатків

| № з/п | Стаття видатків | Видатки по структурних підрозділах, грн | ВСЬОГО ВИДАТКІВ, грн |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | адміністрація | транспортний цех | служба обслуговування дорожньої інфраструктури | служба благоустрою та санітарного очищення міста | енергетична служба | служба «Парк-став» |  |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 5632603 | 95444464 | 7841989 | 15294164 | 1295485 | 953195 | 40561900 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 396583 | 11039 | 2909477 | 1782460 | 1010442 | 0,00 | 6110000 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 | 1640500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1640500 |
| 4 | Матеріали | 238956 | 319284 | 416767 | 532140 | 621375 | 278778 | 2407300 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 30954 | 144641 | 117382 | 119085 | 2180852 | 29087 | 2622000 |
| 6 | Інші поточні видатки (сплата платежів до бюджету) | 95000 | 0,00 | 0,00 | 105000 | 0,00 | 0,00 | 200000 |
| 7 | Електроенергія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5012800 | 0,00 | 5012800 |
| РАЗОМ | 6394096 | 11659927 | 11285614 | 17832849 | 10120954 | 1261060 | 58554500 |

Таблиця 4.1 – Зведені планові витрати по Програмі на 2024 рік в частині поточних видатків

| № з/п | Стаття видатків | Видатки по структурних підрозділах, грн | ВСЬОГО ВИДАТКІВ, грн |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | адміністрація | транспортний цех | служба обслуговування дорожньої інфраструктури | служба благоустрою та санітарного очищення міста | енергетична служба | служба «Парк-став» |  |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 6163023 | 10443262 | 8580466 | 16764410 | 1417480 | 1042957 | 44381600 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 427063 | 13140 | 3127415 | 1918499 | 1084083 | 0,00 | 6570200 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 | 1755400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1755400 |
| 4 | Матеріали | 276816 | 369879 | 482825 | 616465 | 719845 | 322970 | 2788800 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 42828 | 158228 | 128400 | 140142 | 2385102 | 31800 | 2886500 |
| 6 | Інші поточні видатки (сплата платежів до бюджету) | 95000 | 0,00 | 0,00 | 105000 | 0,00 | 0,00 | 200000 |
| 7 | Електроенергія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5484900 | 0,00 | 5484900 |
| РАЗОМ | 7004730 | 12739909 | 12319106 | 19514516 | 11091410 | 1397727 | 64067400 |

Загальна сума фінансування для реалізації Програми в частині поточних видатків становить:

на 2022 рік:  60 225 155 грн

на 2023 рік:  58 554 500 грн

на 2024 рік :  64 067 400 грн