ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 18.11.2021 № 1124-17/2021

ПРОГРАМА

сталого енергетичного розвитку

Долинської територіальної громади на 2022-2024 роки

ПАСПОРТ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Долинська міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Відділ сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату Управління зовнішніх зв’язків та місцевого розвитку Долинської міської ради |
| 3. | Відповідальний виконавець | Виконавчі органи міської ради |
| 4. | Учасники Програми | Виконавчі органи міської ради |
| 5. | Терміни реалізації Програми | 2022 – 2024 роки |
| 6. | Кошти, задіяні на виконання Програми | Бюджет Долинської міської ради |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн всього: у тому числі кошті міського бюджету: | У межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті 2665,0 2665,0 |

8. Очікувані результати виконання Програми: виконання міською радою  довгострокових зобов’язань в рамках загальноєвропейської ініціативи Угода Мерів, зокрема в сферах зменшення споживання традиційних видів енергії, запровадження використання енергії з альтернативних та відновлюваних джерел, підвищення рівня енергоменеджменту в громаді.

9. Термін проведення звітності: один раз в рік, у І кварталі, починаючи з 2023 року.

ПРОГРАМА

сталого енергетичного розвитку

Долинської територіальної громади на 2022-2024 роки

1. Основні положення

Програма розроблена з метою забезпечення досягнення цілей у сфері сталого енергетичного розвитку в населених пунктах Долинської міської територіальної громади, виходячи із завдань задекларованих у Директиві ЄС з енергоефективності 2010/31/ЄС (Energy Performance of Buildings Directive), а також стратегічних державних та регіональних документах у сферах сталого енергетичного розвитку та  клімату.

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок», Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад  при розробці Програми враховано принципи гендерної рівності і недискримінації.

Програма розроблена відповідно до  Стратегії розвитку Долинської міської територіальної громади на період до 2030 року.

Комплекс заходів, запланованих Програмою передбачає орієнтацію на зменшення споживання традиційних видів енергії, запровадження використання енергії з альтернативних та відновлюваних джерел, і як наслідок – скорочення обсягів викидів парникових газів на території громади.

Реалізація Програми передбачає виконання заходів по 4-х напрямках:

- Енергетичний менеджмент.

- Підвищення обізнаності населення та компетентності посадових осіб відповідальних за енерговикористання.

- Зменшення споживання традиційних видів енергії в житловій, бюджетній та комунальній сферах громади.

- Запровадження використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії.

2. Мета Програми

Заходи передбачені до виконання даною Програмою у 2022-2024 роках покликані забезпечувати подальше ефективне впровадження політики сталого енергетичного розвитку, використання напрацьованого досвіду впровадження даної політики в місті Долина для розширення сфери впливу на всі населені пункти новоствореної територіальної громади. Очікується, що в результаті успішної реалізації заходів програми в громаді відбуватиметься подальше скорочення обсягів споживання традиційних джерел енергії та відповідно викидів парникових газів, активне запровадження використання енергії з альтернативних і відновлюваних джерел, а також здійснюватиметься вклад у загальнодержавні та світові зусилля щодо адаптації та протидії наслідкам змін клімату.

3. Опис програми

Перш за все, в рамках Програми передбачається підтримка функціонування в громаді енергетичного менеджменту та щодобового моніторингу енергоспоживання в бюджетних установах що фінансуються з міського бюджету. Заходами програми передбачено завершення процесу долучення до цієї системи усього фонду бюджетних та адміністративних будівель на території міста та сільських населених пунктів громади.

Окремим блоком завдань в рамках даного розділу передбачаються заходи щодо забезпечення успішної участі громади в Європейській Енергетичній Відзнаці. Так, зокрема, за результатами первинної оцінки відповідності громади критеріям ЄЕВ, буде напрацьовано комплекс пропозицій для підсилення окремих компонентів міської політики сталого енергетичного розвитку, які будуть реалізуватися в рамках даної Програми.

Планується продовжувати регулярну інформаційну та просвітницьку роботу із населенням та різними цільовими групами стосовно необхідності ощадного енергоспоживання. Зокрема, пропонується підтримувати традицію проведення в громаді щорічних Днів енергії, з метою широкого ознайомлення мешканців, насамперед молоді, з сучасними загрозами нераціонального енерговикористання, практичними методами економії та бережливого відношення до довкілля. Захід планується реалізовувати в тісній співпраці з управлінням освіти, відділом культури, відділом молоді та спорту міської ради, а також із залученням інституцій громадянського суспільства.

Стратегічним завданням в рамках програми є залучення коштів міського бюджету, а також коштів бюджетів вищих рівнів та позабюджетних коштів на реалізацію в громаді заходів, направлених на зменшення споживання традиційних енергоресурсів та запровадження використання енергії з альтернативних і відновлюваних джерел. З метою визначення першочерговості запровадження заходів, пропонується проведення енергетичного аудиту будівель, що характеризуються найнижчими показниками енергоефективності, з метою ідентифікації переліку проблем та заходів щодо їх вирішення, а також подальшої розробки відповідної проектно-кошторисної документації.

За період реалізації даної Програми планується провести 100% виготовлення сертифікатів енергетичної ефективності усього фонду бюджетних будівель (адміністративні будівлі, освіта, культура, медицина). Вимога щодо виготовлення даних сертифікатів продиктована законом України «Про енергетичну ефективність будівель». Дані сертифікати є необхідними на етапі виготовлення ПКД на заходи у сфері капітального ремонту та реконструкції будівель із залученням бюджетних коштів. Окрім того, на основі сертифікатів планується розгорнути один із компонентів інформаційно-просвітницької роботи із населенням, через їх розміщення в кожній бюджетній будівлі та демонстрацію покращення показників енергоефективності після впровадження заходів.

У сфері багатоквартирного житлового фонду планується надавати підтримку громадам ОСББ для участі у програмі «ЕнергоДім» Державного фонду енергоефективності. Зацікавленим громадам буде надаватися необхідна інформаційно-консультативна підтримка, а у випадку відбору для участі у програмі «Енергодім» - можлива підтримка у вигляді часткового фінансування заходів з проведення енергетичного аудиту, виготовлення проектно-кошторисної документації та фінансування будівельних робіт.

| 4. Заходи з реалізації Програми |
| --- |
| № з/п | Найменування заходів | Виконавець | Термін виконання | Фінансування з міського бюджету, грн | Очікуваний результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Енергетичний менеджмент |
| 1.1 | Підтримка функціонування системи енергетичного менеджменту в громаді | Відділ сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату | Щорічно, протягом терміну дії програми | 15 000,00 | Напрацювання документальної бази для належного функціонування системи енергетичного менеджменту. Оплата ліцензійного програмного забезпечення енергомоніторингу. Навчання та технічний супровід відповідальних посадових осіб |
| 1.2 | Енергетична інвентаризація закладів бюджетної сфери з метою виявлення проблемних місць в сфері енергоспоживання та напрацювання пропозицій щодо черговості необхідності проведення заходів | Відділ сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату | Щорічно, протягом терміну дії програми | - | Підготовка звітів за результатами енергетичної інвентаризації. Напрацьовано пропозиції щодо першочергового планування заходів з підвищення енергоефективності |
| 1.3 | Проведення енергетичних аудитів бюджетних будівель, що першочергово потребують впровадження заходів з підвищення енергоефективності | Управління ЖКГ | Щорічно, протягом терміну дії програми | 200 000,00 | Проведено енергетичні аудити в 3 обраних закладах (будівлях), за результатами яких сформовано звіти та пакети пропозицій щодо заходів з підвищення енергоефективності |
| 1.4 | Розрахунок і затвердження лімітів на споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами, що фінансуються з міського бюджету протягом 2022-2024 років | Відділ сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату | Щорічно в І кварталі | - | Підготовлені розпорядження міського голови «Про ліміти на споживання енергетичних ресурсів» на відповідний бюджетний рік |
| 1.5 | Ведення щодобового моніторингу споживання енергетичних ресурсів в бюджетних установах | Відділ сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату | Щорічно, протягом терміну дії програми | - | Збір даних про щодобове споживання, щомісячний аналіз дотримання лімітів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.6 | Виготовлення сертифікатів енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери та адміністративних будівель | Відповідальні виконавці (відповідно до приналежності будівель) | Щорічно, протягом терміну дії програми | 750 000,00 | Виготовлені сертифікати енергетичної ефективності на сумарно до 50 будівель з залученням спеціалізованих виконавців |
| 1.7 | Розробка інструкції для технічного персоналу бюджетних закладів з метою оптимізації енергетичних ресурсів, а також місцевий нормативний документ щодо вимог енергоефективності для місцевих закупівель | Відділ сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату | 2022 рік | - | Розроблені та затверджені відповідні документи, доведені до виконання керівникам структурних підрозділів та персоналу бюджетних установ |
| 1.8 | Проведення інформаційно-роз’яснювальних бесід з колективами бюджетних закладів на предмет правил ощадливого використання енергії | Відділ сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату | Щорічно, протягом терміну дії програми | - | Проведено не менше 2 зустрічей в кожному закладі (перед початком опалювальних сезонів) із залученням керівництва та компетентних фахівців відповідних структурних підрозділів |
| 1.9 | Забезпечення участі громади у Європейській Енергетичній Відзнаці. Імплементація заходів щодо покращення окремих аспектів місцевої політики сталого енергетичного розвитку, на основі рекомендацій експертів (первинна оцінка, аудит). | Виконавчі органи міської ради (відповідно до компетенції) | Відповідно до затвердженого плану заходів (додаток 1 до Програми) | - | Забезпечено успішне здобуття ЄЕВ громадою та впроваджено заходи, запропоновані експертами для підвищення рейтингу громади |
| 1.10 | Послуги консультантів для розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Долинської міської територіальної громади на 2022-2030 роки | Виконавчі органи міської ради (відповідно до компетенції) | 2022 рік | 50 000,00 | Розроблено План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Долинської міської територіальної громади на 2022-2030 роки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Підвищення обізнаності населення та компетентності посадових осіб відповідальних за енерговикористання |
| 2.1 | Розміщення друкованих сертифікатів енергетичної ефективності в бюджетних будівлях | Відповідальні виконавці (відповідно до приналежності будівель) | Щорічно, протягом терміну дії програми | Кошти будуть передбачені у щорічних кошторисах виконавців | Надруковані і розміщені сертифікати у 50 будівлях |
| 2.2 | Систематичне подання інформації про стан реалізації заходів з енергозбереження в громаді для її розміщення на офіційних ресурсах міської ради | Відділ інформаційної політики та зв’язків з громадськістю | Щорічно, протягом терміну дії програми | - | Не менше 10 тематичних публікацій протягом року |
| 2.3 | Проведення Днів енергії в громаді в форматі «енергетичної спартакіади» в закладах освіти | Управління освіти | Щорічно (ІІІ квартал кожного року) | 150 000,00 | Проведення щорічних заходів. За рахунок виділених фінансових ресурсів – профінансовані окремі заходи з покращення матеріально-технічного забезпечення закладів |
| 2.4 | Проведення заходів щодо інформування громадськості щодо можливих джерел залучення коштів на реалізацію заходів з енергоефективності в індивідуальному та багатоквартирному житловому фонді | Управління ЖКГ | Протягом терміну дії програми | Кошти будуть передбачені у щорічних кошторисах виконавця | Реалізація пілотного проекту створення інформаційно-консультаційного офісу з питань створення та діяльності ОСББ, участі в програмі «Енергодім» та програмах підтримки енергоефективних заходів для населення |
| 3. Зменшення споживання традиційних видів енергії в житловій, бюджетній та комунальній сферах громади |
| 3.1 | Розробка проектно-кошторисних документацій на заходи з підвищення енергоефективності в окремих бюджетних закладах, ідентифікованих на основі проведених енергетичних аудитів. Фінансування заходів відповідно до затверджених титульних списків, а також подання на фінансування за рахунок коштів бюджетів вищих рівнів та державних цільових програм. | Управління ЖКГ, відповідальні виконавці (відповідно до приналежності будівель) | Щорічно, протягом терміну дії програми | Кошти будуть передбачені у щорічних кошторисах виконавців | Проведено заходи передбачені титульними списками відповідальних виконавців. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2 | Сприяння ОСББ громади щодо участі в програмі «Енергодім» Державного фонду енергоефективності. Участь у револьверному фонді Асоціації «Енергоефективні міста України» та часткова компенсація з нього окремих видатків (енергоаудити та виготовлення ПКД). | Управління ЖКГ | Щорічно, протягом терміну дії програми | 300 000,00 | Інформаційно-консультативна підтримка зацікавлених громад ОСББ. Участь у револьверному фонді АЕМУ у формі щорічних додаткових членських внесків. |
| 3.3 | Компенсація частини вартості ремонтно-будівельних робіт для ОСББ громади в рамках програми «Енергодім» | Управління ЖКГ | Протягом 2023-2024 років | 1 200 000,00 | Компенсовано частину вартості будівельних робіт з термомодернізації будівель ОСББ учасників програми «Енергодім» (відповідно до окремого положень окремого положення) |
| 4. Запровадження використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії |
| 4.1 | Розробка проектно-кошторисних документацій на заходи із запровадження використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії в окремих бюджетних закладах. Фінансування заходів відповідно до затверджених титульних списків, а також подання на фінансування за рахунок коштів бюджетів вищих рівнів та державних цільових програм. | Управління ЖКГ, відповідальні виконавці (відповідно до приналежності будівель) | Щорічно, протягом терміну дії програми | Кошти будуть передбачені у щорічних кошторисах виконавців | Проведено заходи передбачені титульними списками відповідальних виконавців. |

- Фінансування Програми

Загальний обсяг фінансування реалізації заходів Програми на 2022-2024 роки, за рахунок коштів міського бюджету, складає 2 665 000,00 грн (без врахування видатків, що передбачаються на виконання окремих заходів у цільових програмах та кошторисах відповідальних виконавців).

Розподіл видатків на фінансування реалізації заходів програми по роках в розрізі виконавців (розпорядників/одержувачів):

| Розпорядник/ одержувач | Пункт Програми (КЕКВ) | Фінансування по роках, грн |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Поточні видатки |  |
| Апарат Долинської міської ради ради | 1.1 (2240) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | 1.10 (2240) | 50 000,00 | - | - |
|  | 3.2 (2282) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Управління житлово-комунального господарства Долинської міської ради | 1.3 (2240) | 200 000,00 | - | - |
|  | 1.6 (2240) | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Управління освіти Долинської міської ради | 2.3 (2210) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Разом поточних видатків | 655 000,00 | 405 000,00 | 405 000,00 |
| Капітальні видатки |
| Управління житлово-комунального господарства Долинської міської ради | 3.3 (3132) | - | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Разом капітальних видатків | - | 600 000,00 | 600 000,00 |